2021年上报保障场地确认汇总表（截止9月底）

| 城区 | 序号 | 场地名称 | 具体地址 | 备案号 | 备案时间 | 总容量 | 剩余量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 萧山 | 1 | 益农镇精养渔场二期 | 红十五线于信谊线 交叉口东南侧 | 萧山﹝2019﹞044续5 | 2021.09.24 | 75 | 15 |
|  | 2 | 益农镇东村村区块 | 益农镇东村村 | 萧山﹝2020﹞033 | 2020.09.15 | 38 | 9 |
|  | 3 | 瓜沥镇围垦区块 | 益农镇信谊线东侧 | 萧山﹝2020﹞007续 | 2020.08.11 | 76 | 45 |
|  | 4 | 益农镇围垦区块 （赵家湾） | 益农镇围垦区块 | 萧山﹝2020﹞056 | 2020.11.25 | 44 | 43 |
|  | 5 | 益农镇五六二村区块 | 益农镇五六二村 | 萧山﹝2020﹞019续4 | 2021.09.01 | 32 | 20 |
|  | 6 | 瓜沥镇长巷村围垦区块 | 瓜沥镇长巷村区块 | 萧山﹝2021﹞017 | 2021.04.20 | 25 | 25 |
|  | 7 | 南郊监狱地块 | 红十五线北侧 南郊监狱区块 | 萧山﹝2021﹞020续 | 2021.08.07 | 52 | 30 |
|  | 8 | 浦阳镇舜湖村 | 浦阳镇舜湖村 | 萧山﹝2021﹞022续 | 2021.08.09 | 31 | 20 |
|  | 9 | 瓜沥围垦区块 （张潭村） | 益农镇信谊线东侧 （瓜沥围垦张潭村区块） | 萧山﹝2021﹞009续4 | 2021.09.24 | 46 | 45 |
|  | 10 | 顺坝四千亩抢险河东段 | 顺坝四千亩抢险河东段 | 萧山﹝2021﹞043 | 2021.09.03 | 21 | 21 |
|  | 11 | 瓜沥镇新港村 （四垦）区块 | 钱塘区临江街道围垦瓜沥镇新港村（四垦） | 杭钱塘（城管）渣消登其他﹝2020﹞第61号 | 2021.08.21 | 17 | 10 |
|  | 12 | 城投集团围垦十一工段旱地改水田及耕地质量等级提升项目 | 钱塘区围垦十一工段 | 杭钱塘（城管）渣消登其他﹝2021﹞第51号 | 2021.08.27 | 114 | 68 |
|  | 13 | 围垦十二工段衙前 项漾村区块 | 钱塘区临江街道围垦十二工段衙前项漾村区块 | 杭钱塘（城管）渣消登其他﹝2021﹞第53号 | 2021.09.08 | 31 | 18 |
|  | 14 | 瓜沥镇横埂头村 （围垦）区块 | 钱塘区前进街道围垦瓜沥镇横埂头村区块 | 杭钱塘（城管）渣消登其他﹝2021﹞第54号 | 2021.09.08 | 23 | 13 |
|  | 15 | 瓜沥镇梅仙村 （四垦）区块 | 钱塘区临江街道围垦瓜沥镇梅仙村（四垦） | 杭钱塘（城管）渣消登其他﹝2020﹞第57号 | 2021.09.09 | 32 | 15 |
|  | 16 | 靖江街道（围垦）区块 | 钱塘区前进街道围垦七工段（观十五线以北） | 杭钱塘（城管）渣消登其他﹝2020﹞第18号 | 2021.07.13 | 95 | 20 |
|  | 合计 | 752 | 417 |
|  | 萧山区确认保障场地16个，容量7752万方，截止9月底剩余417万方。 |
| 余杭 | 1 | 瓶窑镇江西中煤建设集团有限公司瓶窑镇崇化 安置房一期项目 | 瓶窑镇江西中煤建设集团有限公司瓶窑镇崇化 安置房一期项目 | 杭城管消﹝2021﹞余杭127-01 | 2021.07.22 | 3 | 3 |
|  | 2 | 余杭街道年产3500万台制冷压缩机设备项目 | 余杭街道年产3500万台制冷压缩机设备项目 | 杭城管消﹝2021﹞余杭126-01 | 2021.07.20 | 4 | 4 |
|  | 3 | 中泰街道泰峰村南涧石矿渣土消纳工程 （二、四、六标段） | 中泰街道泰峰村南涧石矿渣土消纳工程 （二、四、六标段） | 杭城管消﹝2021﹞余杭125-2 | 2021.07.19 | 18 | 10 |
|  | 4 | 黄湖砖瓦厂 | 黄湖清波村望月岭27-1号 | 杭城管消﹝2021﹞余杭123-2 | 2021.07.15 | 3 | 3 |
|  | 5 | 余杭街道杭州馨华园房地产开发有限公司（余政挂出（2009）05号 地块开发项目二期） | 余杭街道杭州馨华园房地产开发有限公司（余政挂出（2009）05号 地块开发项目二期） | 杭城管消﹝2021﹞余杭121-2 | 2021.07.13 | 3 | 2 |
|  | 6 | 良渚街道杜甫村征而未用30号地块项目 | 良渚街道杜甫村征而未用30号地块项目 | 杭城管消﹝2021﹞余杭083-01 | 2021.05.10 | 7 | 7 |
|  | 7 | 良渚街道杭州德信润楠置业有限公司（余政储出（2019）2号地块） 绿化回填 | 余政储出（2019）2号 地块绿化回填 | 杭城管消﹝2021﹞余杭081-01 | 2021.05.08 | 3 | 3 |
|  | 8 | 良渚街道良渚新城东塘河.西塘河农民高层公寓及配套道路项目 (农民高层公寓A地块） | 良渚街道良渚新城东塘河.西塘河农民高层公寓及配套道路项目 (农民高层公寓A地块） | 杭城管消﹝2021﹞余杭077-01 | 2021.05.06 | 5 | 5 |
|  | 9 | 良渚街道中铁十六局集团有限公司杭州地铁10号线一期工程仁和路车辆段施工SG10-5-1 标段工程项目工程 | 良渚街道中铁十六局集团有限公司杭州地铁10号线一期工程仁和路车辆段施工SG10-5-1 标段工程项目工程 | 杭城管消﹝2021﹞余杭067-2 | 2021.04.23 | 26 | 16 |
|  | 10 | 良渚街道行宫塘村征而未用8号9号地块土方回填 | 良渚街道行宫塘村征而未用8号9号地块土方回填 | 杭城管消﹝2021﹞余杭057-01 | 2021.04.20 | 4 | 4 |
|  | 11 | 地铁10号线一期仁和路车辆段SG10-5-2标段 | 良渚街道 | 杭城管消﹝2020﹞余杭181-2 | 2021.04.21 | 40 | 3 |
|  | 12 | 仓前街道235国道杭州老余杭至五常段改建工程EPC第2标段便道 | 仓前街道235国道杭州老余杭至五常段改建工程EPC第2标段便道 | 杭城管消﹝2021﹞余杭012-01 | 2021.02.03 | 22 | 22 |
|  | 13 | 瓶窑镇石濑村（原翁家村肥皂坞石矿） 临时消纳中转场 | 瓶窑镇石濑村（原翁家村肥皂坞石矿） 临时消纳中转场 | 杭城管消﹝2021﹞余杭005-2 | 2021.01.13 | 3 | 3 |
|  | 合计 | 141 | 85 |
|  | 余杭区确认保障场地13个，容量141万方，截止9月底剩余85万方。 |
| 临平 | 1 | 运河街道国网省电力有限公司建设分公司（白鹤滩－浙江±800KV特高压 直流输电工程） | 临平区运河街道 | 杭城管消﹝2021﹞临平012-2 | 2021.09.09 | 12 | 12 |
|  | 2 | 东湖街道结网综合区块 安置房项目（地块一） | 临平区东湖街道 | 杭城管消﹝2021﹞余杭118-2（续批） | 2021.07.30 | 5 | 4 |
|  | 3 | 临平新城杭州临创置业有限公司余政储出（2017）42号地块项目基坑、顶板及绿化回填 | 临平区临平新城 | 杭城管消﹝2021﹞余杭104-2（续批） | 2021.06.30 | 5 | 4 |
|  | 4 | 南苑街道浙江万里建设工程有限公司 （东湖社区安置房项目） | 临平区南苑街道 | 杭城管消﹝2021﹞余杭133-01 | 2021.08.04 | 5 | 5 |
|  | 合计 | 27 | 25 |
|  | 临平区确认保障场地4个，容量27万方，截止9月底剩余25万方。 |
| 钱塘 | 1 | 萧山城投围垦十一工段旱改水耕地质量等级 提升项目 | 临江街道围垦十一工段 | 杭钱塘（城管）渣消登其他【2021】第51号 | 2021.08.27 | 50 | 50 |
|  | 2 | 临江南产业单元 中策地块平整项目 | 临江街道围垦经四路东 | 杭钱塘（城管）渣消登其他﹝2021﹞第42号 | 2021.08.04 | 51 | 40 |
|  | 3 | 围垦十二工段衙前 项漾村区块退塘平整 | 临江街道观 十五线十一工段 | 杭钱塘（城管）渣消登其他﹝2021﹞第53号 | 2021.09.08 | 31 | 31 |
|  | 4 | 金鱼、西班牙、Delta场地平整及管线迁改工程 | 前进街道梅林大道与江东三路 | 杭钱塘（城管）渣消登其他﹝2021﹞第24号 | 2021.08.04 | 38 | 18 |
|  | 合计 | 170 | 139 |
|  | 钱塘区上报保障场地共4个，总容量170万方，截止9月底剩余139万方。 |
| 富阳 | 1 | 胥口镇平畈村 渣土消纳场地 | 胥口镇平畈村 | 未备案 | 计划11月底 | 440 | 440 |
|  | 2 | 黄金坞消纳场 | 环山乡环联村 | 已备案（续批） | 2021.08.04 | 550 | 270 |
|  | 合计 | 990 | 710 |
|  | 富阳区确认保障场地共2个，容量990万方，截止9月底剩余710万方。 |
| 临安 | 1 | 直坞弄消纳场 | 青山湖街道 安村直坞垅 | 未备案 | 计划10月底 | 130 | 130 |
|  | 2 | 大坟山消纳场 | 青山湖街道 横畈安村大坟山 | 未备案 | 计划10月底 | 85 | 85 |
|  | 3 | 太阳二期消纳场 | 太阳镇太阳村高拔塘 | 未备案 | 计划11月底 | 70 | 70 |
|  | 合计 | 285 | 285 |
|  | 临安区确认保障场地3个，容量285万方，尚未启用。 |
| 2021年确认保障场地总计 | 2365 | 1661 |

说明：1. 计量单位：万方；

2. 截止9月底，2021年确认保障场地42个（萧山16个、余杭13个、临平4个、钱塘4个、富阳2个、临安3个），容量2365  万方（萧山752万方、余杭141万方、临平27万方、钱塘170万方、富阳990万方、临安285万方），剩余可调度保障容量1661万方（萧山417万方、余杭85万方、临平25万方、钱塘139万方、富阳710万方、临安285万方；含尚未备案场地4个：富阳黄金坞消纳场，计划10月底交付；临安直坞弄、大坟山消纳场，计划10月底交付，太阳二期，计划11月底交付，请相关城区抓紧推进，按计划交付。